| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | PO chỉ giải thích yêu cầu chứ không chốt SP; người chọn 5 và 13 giải thích lý do rồi Developers chọn lại |
| P3 | Hợp lý: Người chọn cao nhất (8) và thấp nhất (3) đã giải thích, sau đó chọn lại đạt đồng thuận 5 SP (nằm trên thang) | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý: Quy trình đạt 13 SP đúng, nhưng vi phạm vì quy đổi SP sang giờ cố định | Giữ nguyên 13 SP thì đúng nhưng sai ở chỗ đổi ra 52h, bỏ phần giờ đó đi |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | PO làm rõ quy tắc dùng mã khuyến mãi trước, sau đó Developers mới ước lượng lại |